השוואת יזמים — פרויקט שוידלסון 7-9 הרצליה

ניתוח מפורט: קידר פרויקטים מול סיוון 38 בע"מ | מאי 2026

מבוסס על: שאלוני יזמים, נקודות הבהרה, מצגת הצעה ומפרטים טכניים

המלצה

המלצה: סיוון 38 בע"מ — ציון 82/100 לעומת קידר 67/100 יתרון משמעותי בניסיון, תנאים לדיירי גיל שלישי, התחייבויות ברורות ומפרט טכני עשיר יותר.

ציון לפי קטגוריה

| קטגוריה | סיוון | קידר | יתרון |
| --- | --- | --- | --- |
| ניסיון ורקורד | 90 | 55 | סיוון |
| תנאי תמורה | 80 | 75 | סיוון |
| מפרט טכני | 85 | 80 | סיוון |
| ביטחונות ובטוחות | 75 | 60 | סיוון |
| טיפול גיל שלישי | 95 | 40 | סיוון |
| שקיפות ולוחות זמנים | 80 | 65 | סיוון |
| גמישות במו"מ | 65 | 75 | קידר |

השוואה מפורטת לפי מרכיבים

| מרכיב | קידר | סיוון 38 | יתרון |
| --- | --- | --- | --- |
| ניסיון ויחידות שנמסרו | חברה קטנה יחסית, ניסיון מצומצם | 6,000+ יח"ד ברחבי הארץ | סיוון |
| תוספת שטח עיקרי | 12 מ"ר | 12 מ"ר | שווה |
| מרפסת שמש | 12 מ"ר | 16 מ"ר | סיוון |
| דירות גג — המרת מרפסת | 0.3 מ"ר לכל מ"ר מרפסת | 0.25 + חלופות (תקרה 15 מ"ר) | קידר (יחס) |
| קומת הדירה החדשה | עלייה של 2 קומות לפחות | 2 קומות לפחות מעל הנוכחית | שווה |
| גובה הבניין | ק'+8+גג / ק'+7+דופלקסים | לא צוין במסמכים | קידר |
| חניה | תת-קרקעית, ללא מכפיל מכני | תת-קרקעית | שווה |
| מחסן | לפי אישור עירייה | ~5 מ"ר, לפי היתר | סיוון |
| קרן תחזוקה | 5 שנים לדיירים חוזרים | לפי מתווה עיריית הרצליה | סיוון |
| הוצאות הובלה כפולה | לקשישים/נכים בלבד | לכלל הדיירים | סיוון |
| חבילה גיל שלישי 70+ | לא קיימת | 3 חלופות: דיור מוגן / 2 דירות / דירה שקולה | סיוון |
| אדריכל הפרויקט | בחירה משותפת מרשימת החברה | משרד ג'ורג'יו גור אדריכלים | סיוון |
| עיצוב פנים לדירה | לא כלול | חבילת 'סיוון הום' — מעצב פנים | סיוון |
| בית חכם | הכנות לטעינת רכב בלבד | מערכת בית חכם מלאה | סיוון |
| מיסים — עסקת נטו | לא הוגדר במפורש | עסקת נטו — היזם נושא בכל המיסים | סיוון |
| לוח זמנים תב"ע | 8 חו' למסמכים + 60 יום להפקדה | 9-12 חו' להפקדה, 18-24 חו' לאישור | סיוון |
| חברת פרויקט ייעודית | לא — ללא ערבות חברת אם | כנראה כן, מבנה מסודר | סיוון |
| ערבות שמאי הבעלים | לא הוגדר, גמיש לדיון | לא מאושר | קידר |
| גמישות במו"מ | גבוהה — פתוח לדיון בכל נושא | פחות גמיש בנושאים מסוימים | קידר |
| ביטול הסכם — תוכניות | גמיש, ייבחן לפי נסיבות | יזם מחליף נושא בעלויות התכנון | שווה |

נקודות תשומת לב לפי חברה

| קידר — חסרונות עיקריים ◀ אין חברת פרויקט ייעודית — ללא ערבות חברת אם ◀ קרן תחזוקה ל-5 שנים בלבד (הבקשה הייתה ל-10) ◀ הוצאות הובלה כפולה רק לקשישים ונכים ◀ אין חבילה מיוחדת לדיירי גיל שלישי ◀ ניסיון פחות מוכח בהשוואה לסיוון ◀ לא הגדיר עסקת נטו במפורש | סיוון — נקודות לשים לב ◀ לא מאשרת שמאי ביקורת מטעם הבעלים ◀ יחס המרה לדירות גג (0.25) נמוך מקידר (0.3) ◀ לוח זמנים לתב"ע תלוי בגורמי רישוי ◀ חברה גדולה ומוכחת — סיכון כשלון נמוך ◀ אלפי עסקאות ניתנות לבדיקה ולאימות |
| --- | --- |

המלצה סופית

מומלץ לבחור בסיוון 38 בע"מ סיוון מציגה יתרון ברור בניסיון (6,000+ יח"ד), בחבילת גיל שלישי ייחודית עם שלוש חלופות לדיירים מגיל 70, ובשקיפות התנאים. גובה המרפסת (16 מ"ר לעומת 12 אצל קידר), ניהול המיסים כעסקת נטו, וכיסוי הוצאות הובלה לכלל הדיירים — כולם יתרונות מהותיים. קידר גמישה יותר במו"מ ומציעה יחס המרה גבוה יותר לדירות גג (0.3 לעומת 0.25 אצל סיוון). אולם היעדר חברת פרויקט ייעודית וערבות חברת אם הוא גורם סיכון משמעותי שאין להתעלם ממנו. המלצה אסטרטגית: לבחור בסיוון תוך שימוש בהצעת קידר ככלי מיקוח לשיפור יחס ההמרה לדירות הגג, ועל ערבות שמאי הבעלים.