קידר שאלות הבהרה

|  | נושא | הבהרה | מענה היזם |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | דירת הגג תהא זכאית לשטח עיקרי נוסף בגין שטח מרפסת פתוחה ו/או גג ביחס המרה שיקבע על-ידי שמאי הבעלים. | ״במידה ולא יהיה ניתן להשיב את המ"ר תבוצע המרה בהתאם למקדם שמאי״ - אנא הבהירו את התשובה האם יחס ההמרה ייקבע ע״י השמאי? האם יש גבול עליון/תחתון ליחס זה? האם המענה לקח בחשבון את ההגבלות של עיריית הרצליה (כולל חלופת שקד) ומגבלות תוואי גבולות הבניין בשטח? | דירות הגג יקבלו דירות גג חדשות בפרויקט החדש. ככל ולא יהיה ניתן להחזיר שטחי מרפסות תבוצע המרה לשטח עיקרי על פי מקדם 0.3 לאחר חתימה, תתקיים פגישה עם כל בעלי דירות הגג בה יוצגו אפשרויות נוספות לדירות חדשות בפרויקט, פנטהאוז/מיני פנטהאוז פיצול לשתי דירות ועוד. |
| 2 | מספר דירות מקסימאלי בפרויקט | נבקש לדעת מספר קומות מתוכננות | ק+ 8 +גג או ק+ 7 + דופלקסים והכל כפוף להנחיית הרשויות |
| 3 | ככל ויוותרו בפרויקט חניות נוספות או מחסנים למכירה לאחר הקצאת חניות לכלל היחידות בפרויקט תהא לבעלים זכות ראשונים לרכוש חניה נוספת או מחסן ליחידתם | מה לגבי מחסן? | מאושר ניתן להצמיד מחסן אחד לכל דירה ולכן לא אושר |
| 4 | היזם יישא בהפרש דמי הניהול ביחס לדירות הבעלים (אלו אשר ישובו להתגורר בדירה החדשה) למשך תקופה של 10 שנים ממועד המסירה של הדירה החדשה לבעלים במסגרת קרן תחזוקה | וככל והדין לא מתייחס? | לחמש שנים לדיריים חוזרים |
| 5 | מועד להגשת תב"ע ממועד חתימת הרוב הדרוש [נא להשלים – ככל שקיים צורך באישור תב"ע לפרויקט] | נבקש לקבל מענה | העברת מסמכי תב"ע לאישור הבעלים בתוך 8 חודשים מרוב דרוש לאחר אישור הבעלים הפקדה בתוך 60 ימים |
| 7 | הואיל והמפרט הטכני נקבע על בסיס הידוע והמקובל במועד חתימת ההסכם והואיל ובניית הבניינים החדשים ודירות הבעלים החדשות צפויים להתבצע, בעוד תקופה לא מבוטלת, מוסכם כי טרם הכנת המפרט הטכני הסופי לבניינים החדשים שיוכן בסמוך לתחילת ביצוע העבודות, המפקח שייבחר מטעם הבעלים והיזם יעדכנו את המפרט, כך שהמפרט הטכני הסופי שיוכן בסמוך לתחילת ביצוע העבודות כאמור ישקף את שווי המפרט של עיקרי המפרט הטכני שיצורף להסכם, בהתאם לשוויו ורמתו ביחס לתקופה של מועד חתימת ההסכם. | נבקש לקבל מענה | המפקח סוגר מפרט שיצורף לחוזה המפרט לא יורד מרמת המפרט של דירות היזם – כך שהמפקח מקבל את מפרטי המכר ומבצע התאמות |
| 8 | במסגרת המפרט הטכני יצוין סכום לצורך רכישת מוצרי חשמל. | נבקש לקבל מענה . | מאושר ייסגר מול המפקח תקציב שדרוגים כללי |
| 9 | ככל שמי מהבעלים יאלץ, מכל סיבה שהיא, לפנות את הדירה אליה עבר בתקופת הבנייה, היזם יישא בעלויות ההובלה לדירה החלופית הנוספת (יש לאשר) | ״לקשישים ובעלי מוגבלות או במקרה של עיכוב במסירה לכלל הבעלים״ נבקש להבין למה לא לכלל הדיירים והאם אפשר לכל הדיירים | לקשישים ובעלי מוגבלות או במקרה של עיכוב במסירה שיחול על כלל הבעלים ככל ויהיה מקרי פרטני נבחן את הארוע ונסייע |
| 10 | במקרה של ביטול הסכם ההתקשרות מכל סיבה שהיא ו/או אי התקיימות התנאים המתלים שיקבעו בהסכם, היזם יעביר ללא תשלום ו/או תנאי לבעלות הבעלים את כל התכניות, חוות הדעת, המסמכים, האישורים וכיו"ב . | ״ככל ויתקשרו עם יזם אחר החזר הוצאות״ - גם אם אתם הגורם המבטל? מה אם התקבל כבר ההיתר? מה במקרה שתבקשו שינויים אחרי קבלת ההיתר כפי שעושים הרבה יזמים בימינו? | נהוג לבצע החזר הוצאות אנחנו גמישים בנושא הזה, תסבירו רק מה בדיוק מבקשים. |
| 12 | נבקש לקבל התייחסות בכתב לדירות הגג (מהן כלל האלטרנטיבות לגבי דירות הגג) |  | ראו תשובה לעיל. |
| 13 | נבקש לקבל דוח כלכליות. |  | יועבר בהקדם |
| 14 | נבקש לקבל פירוט מלא וממצה אודות סך זכויות הבנייה המוקנות מכוח התוכנית החלה (התב"ע התקפה) על המקרקעין. האם התחשיב הכלכלי שלכם נשען על זכויות מוקנות בלבד או שיש בתוכו חישוב של "הקלה" או "הגדלת זכויות עתידיות" שלא קיימות כיום בתכנית. |  |  |
| 15 | נבקש לקבל תכנית העמדה והדמיה |  |  |