תאריך: __________

הזמנה להציע הצעות - פרויקט התחדשות עירונית (הריסה ובנייה)

רחוב  שוידלסון 7-9 הרצליה

החברה המציעה: קידר פרויקטים ט.י בע"מ

ידוע לחברה כי הצעה/שאלון זה נועד לצורכי מו"מ בלבד ואין בו כדי לחייב את בעלי הזכויות ו/או מי מטעמם. החברה מגישה הצעתה על חשבונה מבלי שתהיה לה כל תביעה ו/או דרישה כלפי בעלי הזכויות ו/או מי מטעמם בקשר למו"מ ו/או כל התקשרות שתתבצע ביחס לפרויקט (אף אם תתבצע עם חברה אחרת). בעלי הזכויות אינם מחויבים לבחירת ההצעה הגבוהה ביותר ורק הסכם משפטי חתום יחייב את הצדדים.

יש להשיב לדוא"ל:  kfir@poratlaw.com  ו- oren@poratlaw.com

טלפון ליצירת קשר: 03-7540505 – עו"ד אורן אהרוני/כפיר ידעי

הנחיות למילוי המרכז:

1.	יש להשלים את המבוקש במקום המסומן.

2.	ככל שדרישה אינה מקובלת – נא לפרט הצעה חלופית ולסמנה בסימון צהוב.

3.	מקום בו לא ניתנה התייחסות, יראו זאת כהסכמה לדרישה.

- פרטי החברה המציעה:

|  | אישור/התייחסות היזם |
| --- | --- |
| שם החברה המלא ומספר ח.פ (נא צרף תעודת התאגדות ונסח חברה עדכני): | קידר פרויקטים ט.י 516490174 |
| זהות בעלי המניות בחברה ושיעור אחזקתם במניות החברה | טל קידר יובל קידר |
| בעלי התפקידים בחברה (חברי ההנהלה ומורשה/י החתימה) |  |
| שם החברה הצפויה לחתום על ההסכם מול הבעלים | קידר פרויקטים ט.י 516490174 |
| פרטי איש קשר - | יובל קידר – סמנכ"ל התחדשות עירונית – 0525342864 עו"ד ניל קסטנבאום -מנהל פיתוח עסקי - 0544266255 |
| האם החברה היזמית הינה גם הקבלן המבצע את הפרויקט? ככל ולא- פרטי הקבלן המבצע/מנגנון בחירתו? | כן בעלת סיווג קבלני ג'5 בלתי מוגבל |
| פרטי הצוות המקצועי בחברה אשר יטפל בפרויקט? | יובל קידר – סמנכ"ל התחדשות עירונית – 0525342864 עו"ד ניל קסטנבאום -מנהל פיתוח עסקי - 0544266255 |
| יש לצרף פרופיל החברה המפרט בין היתר את ניסיון החברה בכלל ובפרויקטים דומים. יש לציין את השלב המעודכן בו נמצא כל פרויקט. | מצורף |
| צרף דו"ח BDI/ דן אנד ברדסטריט עדכני (ככל וההצעה מוגשת על ידי מספר חברות, נבקש לקבל דו"חות של כל חברה בנפרד, כולל לחברות "האם" ו"הבת", ככל שקיימות). | מצורף |
| המלצות - שמות ומספרי טלפון של נציגי בעלים במתחמים בהם ביצעה/מבצעת החברה פרויקטים בעלי אופי דומה. לצד שם הממליץ יש לציין את שם הפרוייקט והשלב בו נמצא הפרויקט וכן אם הממליץ חבר נציגות או בעל דירה. | מצורף בקובץ נפרד |
| האם תוקם חברת פרויקט ייעודית? ככל שכן תימסר לבעלים ערבות מלאה של חברת האם ושל בעלי המניות אשר יחזיקו במלוא מניות חב' הפרויקט. | לא |
| אדריכל הפרויקט - | לבחירה משותפת עם הבעלים – מבין 2/3 אדריכלים שיועברו על ידי החברה |
| ב"כ החברה – |  |
| נא פרטו האם היזם ו/או מי מבעלי מניותיו היה צד בחמש השנים האחרונות לתביעות? ככל שכן מה אופי התביעה, סכומה, בית המשפט בו נדונה, מספרה. | לא |
| היזם מתחייב שלא להסב ו/או להעביר ו/או למכור במישרין או בעקיפין (לרבות הסבה לחברת אם ו/או בת ו/או אחות), את ההסכם לצד ג' כלשהו, ללא אישור מראש ובכתב מנציגות הבעלים ובאי כוחם. | את ההסכם מאושר להבדיל מהעברת מניות בחברה |
| פרוט בעלי מניות ושעור אחזקה בחברה- | טל קידר יובל קידר |

- התמורות לבעלים ותכנון הבניין/ים החדש/ים:

| נושא | אישור / התייחסות היזם |
| --- | --- |
| תוספת של ___ מ"ר לשטח הדירה הקיים על פי מדידה בפועל (כולל שטחי המרפסות/הרחבות שנעשו על פי היתר בנייה כדין). נבקש גם התייחסות לתוספת שטחים לדירה הקיימת במקרה שיתווסף לפרויקט בניין נוסף (שוידלסון 11) – במקרה זה התוספת לשטח הדירה הקיימת תעמוד על ___ מ"ר. מובהר כי שטח מרפסת סגורה הינה חלק בלתי נפרד משטח הדירה הנוכחית. [נא לאשר] המודד יבצע מדידה של הדירות הקיימות תוך 30 יום ממועד בחירתו. | 12 מ"ר תוספת לשטח עיקרי מאושר ממועד בחירת היזם מאושר |
| ביחס לדירות הגג - תוספת של ___ מ"ר לשטח דירת הגג הקיימת על פי מדידה בפועל (כולל שטחי המרפסות/הרחבות שנעשו על פי היתר בנייה כדין). דירת הגג תהא זכאית לשטח עיקרי נוסף בגין שטח מרפסת פתוחה ו/או גג ביחס המרה שיקבע על-ידי שמאי הבעלים. דירות הגג תשארנה בקומה העליונה ביותר או בקומה אחת מתחת בבניין החדש [נא עמדתך] | 12 מ"ר מאושר – דירת גג או חלופה אחרת שוו"ע בהתאם לסגירה בין הצדדים |
| כל דירה תכלול ממ"ד בשטח של 12 מ"ר לפחות. | מאושר |
| בנוסף תכלול כל דירה מסתור כביסה בשטח של כ-_____ מ"ר. | בעת תכנון |
| נא פרטו על סמך אילו מידות הסתמכה הצעתכם (היתר בניה / מדידות בפועל / תשריט בית משותף אחר). | היתר בניה |
| התחייבות לשני כיווני אוויר לפחות (דירות פינתיות) לכל דירת בעלים חדשה. [להשלים] מובהר כי דירות "כלואות", קרי דירות להן כיוון אוויר אחד או שני כיווני אוויר נגדיים יהיו דירות יזם בלבד. | מאושר |
| מספר החדרים בדירה החדשה לא יפחת ממספר החדרים בדירה הקיימת. | מאושר – לבעלים האפשרות להוריד/להוסיף חדר במסגרת שינויי דיירים |
| מבוקש לציין כמה דירות תהיינה בכל קומה חדשה | בעת תכנון |
| תוספת מרפסת בשטח של _______ מ"ר. [להשלים – לא פחות מ-12 מ"ר]. בכל מקרה שטח המרפסות של דירות היזם (לרבות רוחב/עומק) יהיה זהה למרפסות של דירות הבעלים, למעט הדירות המיוחדות של היזם. | 12 מ"ר |
| קומות בהן יוקצו דירות הבעלים החדשות [להשלים]- | עלייה של שתי קומות לפחות |
| מספר דירות מקסימאלי בפרויקט (כולל דירות הבעלים ודירות היזם) |  |
| מס' מעליות בבניין החדש | בעת תכנון |
| לכל דירה תוצמד חנייה רגילה תת קרקעית, ולא על גבי מכפיל או מתקן מכאני או אוטומטי | מאושר |
| המציע יתקין על חשבונו נקודות חשמל עם מונים לטובת עמדות טעינה חשמליות. | הכנה לעמדות טעינה חשמליות מאושר |
| למען הסדר הטוב יובהר כי במקרה של אילוצי תכנון בלבד, החברה תהא רשאית לבנות חניות במכפיל (ולא במתקן ובלבד שהחניות הנ"ל ימוקמו בקומה התחתונה ביותר בבניין החדש) עבור דירותיה בלבד, ובמקרה כאמור תתווסף הוראה להסכם ולתקנון הבית המשותף, כי החברה ו/או רוכשי דירות החברה יישאו בכל העלויות הקשורות במכפיל. | מאושר |
| כמה קומות של מרתפי חנייה יהיו בבניין החדש [נא לפרט] | בעת תכנון |
| חניות "נכים" בפרויקט יוקצו קודם כל למי מבין הבעלים אשר זכאי לחנית נכה. (יש לאשר) - | מאושר – בכפוף להנחיית הרשויות בדבר הצמדת חניות נכה |
| לכל דירה יוצמד מחסן אחד בשטח של __ מ"ר (להשלים לא פחות מ-6 מ"ר]. | 4-6 מ"ר בכפוף לאילוצי תכנון |
| לבעלים תהא זכות ראשונים לבחירת החניות והמחסנים בפרויקט, וזאת עוד בטרם בחירת החניות והמחסנים שיוצמדו לדירות היזם (יש לאשר) - | לאחר בחירה עבור היחידות המיוחדות של היזם |
| ככל ויוותרו בפרויקט חניות נוספות או מחסנים למכירה לאחר הקצאת חניות לכלל היחידות בפרויקט (חניה אחת ומחסן לכל יחידה, תהא לבעלים זכות ראשונים לרכוש חניה נוספת או מחסן ליחידתם בהנחה של 10% ממחירון היזם לרוכשי יחידות היזם. | טבעת 2 של המטרו – חניה אחת לדירה |
| כל אחד מהבעלים יהיה זכאי לקבל ללא עלות 8 שעות יעוץ עם מעצב פנים לצורך תכנון דירתם החדשה. | עם מחלקת שינוי דיירים של החברה מאושר |
| זיכוי בגין פרטי גמר- בהתאם לטבלת זיכויים אשר תסוכם בין הצדדים במסגרת המפרט הטכני. | מאושר |
| הבעלים לא יידרשו לשלם עמלת פתיחת תיק שינויים ו/או עבור בדיקת יועצים ו/או הכנת תוכנית שינויים ו/או כל תשלום דומה אחר וככל שיחולו תשלומים אלו, הם יחולו וישולמו על ידי היזם (יש לאשר) - | מאושר ביחס לפתיחת תיק שינויי דייירים |
| לבעלים תינתן האפשרות לבצע ללא תשלום, שינויים במיקום חדרי אמבטיה ו/או חדר/י שירותים ו/או מטבח ו/או מחיצות פנים בדירתם החדשה ו/או הזזת ו/או ביטול נקודות חשמל ו/או אינסטלציה ו/או תקשורת. (יש לאשר) | מאושר כל עוד לא נידרש אישור יועץ או היתר שינויים |
| מחירון שינויים יהיה כמפורט במפרט שיצורף להסכם ובהעדר התייחסות במפרט לפי מחירון דקל שינויי דיירים או לפי מחירון יזם (לפי הנמוך מבניהם), בהנחה של 10%. | מאושר |
| שדרוג - בטרם היציאה לשיווק דירות היזם לקהל הרחב, ולמשך 30 ימים, לבעלים תינתן האפשרות לשדרג את דירתם החדשה לאחת מדירות היזם, וזאת בכפוף לתשלום הפרש השווי בין דירת הבעלים החדשה לדירת היזם הרלוונטית בהנחה של 5% על ההפרש. שווי הדירות יהיה בהתאם לקביעת השמאי מטעם הבנק המלווה, כפי שיופיע בדו"ח ה-0. מס רכישה, ככל שיחול, יחול וישולם על ידי בעל הדירה המשדרג. חרף האמור לעיל, לבעלי דירות הגג תהא עדיפות/קדימות לשדרג את דירתם החדשה לדירת פנטהאוז ו/או מיני פנטהאוז וזאת בכפוף לתשלום הפרש השווי בין דירת הבעלים החדשה לדירת היזם הרלוונטית בהנחה של 5% על ההפרש. שווי הדירות יהיה בהתאם לקביעת השמאי מטעם הבנק המלווה, כפי שיופיע בדו"ח ה-0. מס רכישה, ככל שיחול, יחול וישולם על ידי בעל הדירה המשדרג. | שדרוג בהתאם למחירון פריסייל של החברה לשיחה – תכנון דירות גג ובחירה של דירת שוו"ע יעשה במועד מוקדם יותר לרבות בחירה של המרה לדירה במפלס אחד בכפוף לאילוצי תכנון |
| שנמוך - ככל שבמועד האמור לעיל, הבעלים יבקשו להחליף לדירה קטנה יותר ו/או בקומה נמוכה יותר ו/או ששוויה הכספי נמוך יותר (להלן: "הדירה המשונמכת") יהיה זכאי הבעלים לקבל את ההפרש, בין הדירה החדשה לדירה המשונמכת, בניכוי רכיב המע"מ בתמורה כספית מאת היזם בהתאם לחלופה שתיבחר על ידי הבעלים מתוך הדירות הפנויות - תשלום במועד מסירת הערבויות וקבלת ערבות בשווי הדירה המשונמכת או תשלום במועד מסירת הדירה כאשר הערבות במקרה כאמור, תהיה בשווי דירת הבעלים החדשה. כמו כן, כל הפרשי עלויות המס בגין השנמוך כאמור, ככל שיחולו, מעבר למה שהיה משולם ע"י היזם אלמלא השנמוך יחולו וישולמו על הבעלים. היזם יעמיד לרשות הבעלים שירותים של ייעוץ מס על חשבון היזם לצורך ביצוע השדרוג / שנמוך. | לקשישים על פי דין |
| בטרם היציאה לשיווק דירות היזם לקהל הרחב, ולמשך 30 ימים בלבד לבעלי הדירות ו/או קרוביהם מדרגה ראשונה, תינתן זכות קדימה לרכישת אחת או יותר מדירות היזם שייבנו בפרויקט (מלבד דירת התמורה לה הם זכאים), וזאת במחיר שיקבע בדו"ח 0 המאושר על-ידי הבנק המלווה בהנחה של 5%. | לפי מחירון פריסייל |
| דירות הבעלים החדשות תהיינה זהות מבחינת הסטנדרט והמפרט הטכני לדירות היזם (למעט הדירות המיוחדות) ובכל מקרה לא פחות מהמפרט הטכני שיצורף כנספח להסכם. | מאושר |
| היזם יבנה בלובי הבניין חדר עגלות ואופניים | בכפוף לאילוצי תכנון |
| פינוי הדירות יעשה כנגד מתן התראה מראש בת 100 ימים במסגרתם יהיו זכאים הבעלים לפנות את הדירות הנוכחיות בכל עת ולקבל דמי שכירות החל מחלוף 50 ימים ממועד מתן הודעת הפינוי כנגד הפינוי בפועל. (יש לאשר) - | הודעה של 90 ימים, תשלום החל מהיום ה50 מאושר |
| הודעת פינוי תינתן רק לאחר קבלת היתר בניה ונרשמה המשכנתא לטובת הבנק המלווה (בכפוף להתחייבות הבנק להמצאת הערבויות להן התחייב היזם או המצאת הערבויות) [יש לאשר] | היתר בניה המותנה באגרות והיטלים |
| היזם יישא בתשלום דמי שכירות חודשיים לכל אחד מבעלי הדירות וזאת למשך כל תקופת הפינוי ועד מועד קבלת טופס לאכלוס ומסירת החזקה בדירות החדשות לידי בעלי הדירות בפועל, בתוספת של 30 יום (יש לאשר). | מאושר |
| גובה דמי השכירות יקבעו ע"י שמאי מטעם הבעלים בהתאם לדמי השכירות שיהיו מקובלים במועד הפינוי לדירות כדוגמת הדירות הנוכחיות (בהתחשב בנתוני שטח דירה, מס' חדרים, קומה, כיוונים וכיוב' ובהסכמי שכירות קיימים) ובאזור בו מצויות הדירות הנוכחיות ולא פחות מדמי השכירות בפועל בדירות מושכרות ו/או בהתאם להסכם שכירות בתוקף, לפי הגבוה מבניהם. (יש לאשר) | שמאי מוסכם או חוזה שכירות בפועל ועד פער של 10% |
| בעלי דירות הגג להם ציוד המצוי באופן קבוע במרפסת הגג יהיו זכאים למימון של מחסן לצורך אחסון הציוד הנ"ל. כמו כן, בעלי דירות הגג יהיו זכאים לשרותי הובלה נוספים עבור הובלת תכולת המחסן למקום אחסון חלופי וממקום האחסון החלופי חזרה לדירה החדשה. | לא מאושר הובלה נוספת מאושרת לגגות |
| דמי השכירות יוצמדו למדד מחירים לצרכן החל ממועד קביעת השמאי וישולמו מראש בכל 6 חודשים עבור 6 חודשים. בנוסף לאחר 24 חודשים ממועד הפינוי השמאי מטעם הבעלים יבצע בדיקה/עדכון (עליה בלבד) של דמי השכירות (יש לאשר) – | מאושר או עלייה של 3% או צמוד למדד לפי הגבוה |
| לבעלי דירות המתגוררים בבניין בעת הפינוי יאשר היזם תקציב נוסף לדמי שכירות ככל ובעת הפינוי היצע הדירות באזור הפרויקט לא יאפשר איתור דירות חלופיות בדמי שכירות הדומים לדמי השכירות שיקבע השמאי מטעם הבעלים. | לשיחה |
| היזם יישא בעלויות הובלה (לרבות מנוף והובלה של מיטלטלין ייחודיים כגון פסנתר), אריזה, פירוק והרכבה בפועל אשר יהיו לכל אחד מהבעלים בקשר עם העברת התכולה מדירתם הנוכחית לדירה החלופית ומדירתם החלופית לדירתם החדשה (יש לאשר) – | 4,500 שח לכיוון |
| ככל שמי מהבעלים יאלץ, מכל סיבה שהיא, לפנות את הדירה אליה עבר בתקופת הבנייה, היזם יישא בעלויות ההובלה לדירה החלופית הנוספת (יש לאשר) – | לקשישים ובעלי מוגבלות או במקרה של עיכוב במסירה לכלל הבעלים |
| במקרה שבו יהיה צורך לעבור לדירה חלופית נוספת במהלך העבודות עקב איחור בהשלמת העבודות, אזי יינתן תקציב נוסף לצורך האמור. | מאושר |
| הודעת פינוי תינתן רק לאחר קבלת היתר בניה ונרשמה המשכנתא לטובת הבנק המלווה (בכפוף להתחייבות הבנק להמצאת הערבויות להן התחייב היזם או המצאת הערבויות) (יש לאשר) - | לאחר קבלת החלטת ועדה המותנה באגורת והיטלים |
| במועד מתן הודעת פינוי יפקיד היזם בידי ב"כ הדיירים: - חשבון אגרות והיטלים שתשלומו מהווה תנאי אחרון למתן היתר בניה. - ערבות חוק מכר משופרת, כמפורט להלן. - ערבות שכירות כמפורט להלן. - ערבות מיסים, כמפורט להלן. - דמי שכירות בגין 6 חודשי השכירות הראשונים | או התחייבות מהבנק להמציא את הערבויות הללו |
| היזם יישא בהפרש דמי הניהול ביחס לדירות הבעלים (אלו אשר ישובו להתגורר בדירה החדשה) למשך תקופה של 10 שנים ממועד המסירה של הדירה החדשה לבעלים במסגרת קרן תחזוקה. | על פי דין |
| היזם יישא בעלויות תיווך למציאת דירות חלופיות עבור הבעלים אשר מתגוררים (הם או קרוב משפחה מדרגה ראשונה) בדירות הבעלים הקיימות במועד הפינוי. | לקשישים ובעלי מוגבלות |
| במקרה של ביטול הסכם ההתקשרות מכל סיבה שהיא ו/או אי התקיימות התנאים המתלים שיקבעו בהסכם, היזם יעביר ללא תשלום ו/או תנאי לבעלות הבעלים את כל התכניות, חוות הדעת, המסמכים, האישורים וכיו"ב . | ככל ויתקשרו עם יזם אחר החזר הוצאות |
| לא יינתנו תמורות נוספות לחלק מהבעלים, מכל מין וסוג שהוא מעבר לתמורות שיסוכמו בהסכם, ללא ידוע וקבלת אישור הנציגות מראש ובכתב. | מאושר |
| במסגרת ההסכם יכללו סעיפי בוררות (בורר/מהנדס מכריע – לפי העניין).. זהותם של הנ"ל תיקבע בהסכמה בין הצדדים. לאחר השלמת הבניה לא יהיו הבעלים מחויבים לפנות למהנדס מכריע בכל הקשור לליקויים ואי התאמות ביחידות ובפרויקט. היזם יישא בשכ"ט הבורר/מהנדס מכריע עד להחלטתו בסוגייה שתובא לפניו. בהחלטתו, הבורר/מהנדס מכריע יתבקש לפסוק גם בקשר לאופן בו יחולק נטל שכר טרחתו על הצדדים. | מאושר |
| עד לחתימת מסמכי הליווי אין כל מניעה מכל סוג שהוא, למכירת דירת בעלים. | מאושר עד לקבלת מסמכי הליווי אצל ב"כ הבעלים |
| מי מבעלי הזכויות שימכור את דירתו לאחר אישור התב"ע, ויידרש לשלם היטל השבחה, יהיה זכאי להחזר כספי מהיזם בגובה היטל ההשבחה ששילם בפועל ובלבד שתשלום היטל ההשבחה ע"י יחיד הבעלים הפחית בפועל את גובה היטל ההשבחה שהיזם נדרש לשלם במסגרת הפרויקט. | מאושר – ביחס לסכום שנחסך |
| עד לחתימת מסמכי הליווי אין כל מניעה לקחת הלוואה מובטחת במשכנתא על הדירה ו/או להגדיל משכנתא קיימת ו/או למכור, בין על ידי הבעלים הנוכחי ובין על ידי מי שירכוש ממנו את הדירה. | מאושר עד לקבלת מסמכי הליווי אצל ב"כ הבעלים |
| היזם יעניק לבעלים מענק חתימה על ההסכם בסך של ______ ₪. [נא להשלים] המענק ישולם במעמד חתימת הבעלים על ההסכם. |  |
| מסמכי הבקשה להיתר יתאמו את התחייבויות היזם בהצעה זו. שינוי ו/או סטייה בין מסמכי ההיתר לבין התוכניות שצורפו להסכם זה תהיה מותרת רק אם והכל בלבד שהתקיימו התנאים המצטברים הבאים: (1) יתקבל אישור המתכנן בכתב, לפיו השינוי האמור נבע אך ורק מדרישת הועדה המקומית לתכנון ובנייה שלא ניתן היה לקיימה בדרך שאינה מחייבת הפחתת שטחי דירות הדיירים החדשות ו/או שטחי מרפסת ו/או מחסנים כאמור; (2) הנציגות והמפקח מטעם הבעלים יעודכנו בכל שינוי כאמור והנסיבות שבגינן נגרם השינוי; (3) שההפחתה האמורה חלה גם על דירות היזם מאותו טיפוס; (4) שהשטחים שנגרעו מאחת או יותר מדירות הדיירים החדשות לא הועברו ו/או התווספו לאחת ו/או יותר מדירות היזם ו/או הצמדותיהן ו/או המרפסות של דירות היזם. סטיה כאמור של עד 0.5 מ"ר משטח התוספת לדירת הבעלים ו/או עד 0.5 מ"ר בשטחי המרפסות ו- המחסן, לא יהווה שינוי אשר סותר את התחייבויות היזם כלפי הדיירים ("סטיה מותרת"). ככל ושטח התוספת ו/או שטח המרפסת של אחת או יותר מהדירות החדשות יפחת מעבר לסטיה המותרת, אזי יהיו זכאים הדיירים שבדירותיהם נגרמה הסטיה בפיצוי בסך השווה לשווי שוק של מ"ר בנוי (כולל מע"מ) כפי שיקבע ע"י שמאי הבעלים ועל חשבון היזם בסמוך למועד הפינוי. למען הסר ספק, שיעור הפיצוי הנקוב בסעיף זה יחול מהמ"ר הראשון ו/או מחלקו שמעבר לסטיה המותרת. הפיצוי האמור בגין הסטיה יינתן כפיצוי כספי או באמצעות שדרוגים במפרט הטכני של דירתו החדשה של בעל הדירה ו/או באמצעות שובר לשדרוג הדירה לדירה אחרת ו/או במענק איכלוס, והכל לפי בחירת אותו יחיד בעלים. כל מס שיחול בגין הפיצוי הנ"ל יחול וישולם על-ידי היזם. | מאושר סטייה של עד 2% לא תפוצה בין 2-5% פיצוי מעל 5% זכות ביטול |
| גריעה בת יותר מ- 1.5 מ"ר משטח התוספת לדירת הבעלים ו/או גריעה בת יותר מ- 1.5 מ"ר בשטחי המרפסות, ו/או מעל 1 מ"ר בשטח המחסן תזכה את יחיד הבעלים בזכות לבטל את ההסכם (להבדיל מביטול ההסכם עבור כלל בעלי הדירות) ועם ביטולו לא תהא ליזם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד אותו דייר בגין ביטול ההסכם. לא הודיע הדייר על ביטול ההסכם בתוך 30 ימים יהא זכאי הדייר/ים שלו נגרמה הגריעה, לפיצוי (בגין המטרים שמעבר לסטיה המותרת) כאמור לעיל. |  |

- לוח זמנים: נא פרטו את לוח הזמנים הנדרש לגבי השלבים הבאים:

| נושא | לו"ז מבוקש | הערות היזם |
| --- | --- | --- |
| לוח הזמנים ממועד חתימת ראשון הבעלים על ההסכם ועד למועד חתימת הרוב הדרוש ע"פ חוק (להלן: "הרוב הדרוש"). | 12 חודשים. | מאושר |
| ממועד חתימת הרוב הדרוש ועד לחתימת היזם על ההסכם, הנספחים וכל מסמך שיידרש בהתאם להוראות ההסכם ייקרא להלן: "הרוב הקובע". | 10 ימים. | מאושר |
| הע"א לטובת היזם תירשם רק לאחר הרוב הדרוש וחתימת היזם בכפוף להפקדת ייפויי כח בלתי חוזר, תעודת התאגדות מקורית, בקשה למחיקת הערת אזהרה ופרוטוקול המאפשר את מתן ייפוי הכח הבלתי חוזר ומחיקת הערת האזהרה לידי ב"כ הבעלים. ייפוי הכוח בלתי חוזר והפרוטוקול/ים יאושרו ויאומתו על ידי נוטריון |  | מאושר |
| מועד להגשת תב"ע ממועד חתימת הרוב הדרוש [נא להשלים – ככל שקיים צורך באישור תב"ע לפרויקט] מועד למתן תוקף התב"ע ממועד חתימת הרוב הדרוש [נא להשלים – ככל שקיים צורך באישור תב"ע לפרויקט] | העברת מסמכי תב"ע לבעלים תוך 8 חודשים | מהפקדת התב"ע עד 36 חודשים לאישורה |
| ממועד אישור התב"ע ועד הצגת בקשה להיתר בניה לעיון ואישור הנציגות והמפקח מטעם הבעלים. | תוך 6 חודשים מאישור התב"ע | מאושר |
| מועד לקבלת היתר בניה ממועד אישור התב"ע [נא להשלים] |  | ממועד קליטת הבקשה עד 24 חודשים |
| הודעת פינוי לבעלים תשלח לאחר קבלת היתר בניה ושעבוד לבנק (מותנה בהסכמה של 100% או בפס"ד מתאים כנגד דייר סרבן). | 120 ימים. | ראו תשובות לעיל |
| משך זמן ביצוע העבודות עד קבלת טופס 4 ואכלוס. למען הסר ספק הביצוע של כל הפרויקט יהיה בהינף אחד. |  | 38 חודשים |
| ממועד קבלת טופס 4 המאפשר אכלוס ועד לרישום הבניין החדש בלשכת רישום המקרקעין. | 18 חודשים. | על פי דין |
| פיצוי חודשי במקרה של איחור במסירה יהיה בהתאם להוראות חוק המכר לפי דמי שכירות לדירות חדשות (דירות) [יש לאשר] |  | מאושר ביחס לפיצוי מבלי לגרוע מסעיפי כח עליון |
| תביעה כנגד "דייר סרבן" תוגש בתוך 60 יום לאחר קבלת אישור הוועדה בתנאים. |  | מאושר |

- ליווי בנקאי:

| נושא | אישור / התייחסות היזם |
| --- | --- |
| החברה תתחייב להתקשר בהסכם ליווי סגור לצורך ביצוע הפרויקט עם בנק (מ-6 הבנקים שלהלן- בנק הפועלים, לאומי, דיסקונט, מזרחי טפחות, הבינלאומי, ירושלים) או חברת ביטוח (מ-5 חברות הביטוח שלהלן – הראל, הפניקס, אילון, מגדל, מנורה) אשר יעניק אשראי ו/או מימון פיננסי לפרויקט, ללא משלימי הון. | מאושר |
| בתנאי השעבוד יקבע כי הסעד היחיד של הבנק כנגד בעלי הדירות יהיה במימוש השעבוד (non-recourse), מבלי שבעלי הדירות ידרשו לשלם כספים כלשהם לבנק ומבלי שתוטל עליהם כל חבות ו/או אחריות. | מאושר |
| היזם לא יהיה רשאי להתקשר עם משלים הון, לטובת השלמת ההון העצמי הנדרש ע"י הבנק המלווה עבור הפרויקט. היזם לא יהיה רשאי לרשום משכנתא מדרגה שנייה לטובת כל תאגיד ו/או שותפות ו/או אדם ו/או גוף כלשהו. | מאושר |

- ערבויות היזם:

| נושא | אישור / התייחסות היזם |
| --- | --- |
| ערבות בנקאית משופרת לפי חוק מכר - היזם ימסור לכ"א מהבעלים ערבות בנקאית לפי חוק מכר במלוא שווי הדירה החדשה (על הצמדותיה) כולל מע"מ שבעל הדירה צפוי לקבל - בתוספת 5%. שווי הדירה החדשה יקבע על ידי השמאי מטעם הבנק המלווה והסכום יוצמד למדד תשומות הבניה הידוע ממועד קביעת השמאי. לשמאי מטעם הבעלים או שמאי מוסכם תהיה זכות ביקורת על דוח שמאי הבנק המלווה וככל שיידרש – הדוח יתוקן. חלפו מעל 120 יום מקביעת השמאי יידרש השמאי לעדכן את חוות דעתו. | ערבות בנקאית משופרת עילת מימוש נוספת בעיכוב של 24 חודשים |
| הערבות תהא ערבות חוק מכר "משופרת" אשר תכלול לכל הפחות את התנאים המפורטים להלן: אפשרות לחילוט אוטונומי (מבלי שיידרשו הבעלים לקבל פסיקת של הערכאה המוסמכת) של הערבות בכל אחד מהמקרים הבאים: ככל שלא התקבל אישור אכלוס לבניין והיחידה החדשה בחלוף 18 חודשים מהמועד הקבוע בהסכם זה למסירת החזקה ביחידה (ללא אורכות). ככל שהבנק המלווה יגיש בקשה למימוש השעבוד לטובת הבנק המלווה על המקרקעין. |  |
| ערבות להבטחת תשלומי השכירות– היזם ימסור ערבות בנקאית אוטונומית בסך השווה לדמי השכירות החודשיים לכלל הבעלים כפול תקופת הבנייה שתקבע בהסכם. לאחר סיום בניית השלד של הבניין החדש הערבות תפחת מדי שלושה חודשי שכירות לאחר שדמי השכירות בגינם שולמו בפועל, אך בכל מקרה לא תפחת מעבר לתקופה של 15 חודשים. הערבות תוצמד למדד המחירים לצרכן ממועד הנפקתה. הערבות תהא בתוקף עד לקבלת טופס 4 (לאכלוס) ומסירת החזקה בדירת הבעלים החדשה. | מאושר |
| ערבות להבטחת תשלומי המיסוי – היזם ימסור ערבות בנקאית אוטונומית, צמודה למדד תשומות הבניה, להבטחת תשלומי המיסים להם חשופים בעלי הזכויות בסך הנקוב בשומות מס השבח של הבעלים בסכום שיקבע על פי חוו"ד יועץ מיסוי בתוספת של 5%. גובה הערבות ישונה מפעם לפעם לפי חוו"ד יועץ המיסוי בדבר שינוי בחשיפת המס של הבעלים, ובכל מקרה יותאם לשומות שיוצאו לפי מיטב השפיטה. ערבות המיסים תהיה בתוקף למשך כל תקופת הבנייה ותוארך מעת לעת עפ"י הצורך, 21 יום טרם פקיעתה עד להמצאת אישורי המיסים. | מאושר |
| ערבות להבטחת רישום הבית המשותף - היזם ימסור ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת רישום הבית המשותף על ידי ב"כ של היזם בסך של 80,000 ₪ בתוספת מע"מ לכל בניין חדש. הערבות תוצמד למדד המחירים לצרכן ממועד הנפקתה. | מאושר |
| ערבות בדק – היזם ימסור ערבות בנקאית אוטונומית בשווי של [יש להשלים סכום – ובכל מקרה לא פחות מ-35,000 ₪ ו/או 2.5% מעלות הבנייה, לפי הגבוה מבניהם] לכל דירת בעלים וזאת לשם הבטחת ביצוע התחייבות היזם לתיקוני בדק למשך תקופה של 18 חודשים. הערבות תוצמד למדד תשומות הבנייה ממועד הנפקתה. בנוסף, תמסר ערבות בסך של 200,000 ₪ לכל בניין חדש להבטחת תיקונים ברכוש המשותף. הערבויות תוחזרנה רק כנגד אישור מפקח בעלים שכל הליקויים בדוח תום תקופת הבדק לגבי דירות הבעלים והרכוש המשותף - תוקנו. ככל ולא תוקנו היזם יאריך את תוקף הערבות לשנה נוספת. | 20,000 ליחידה לתקופה של 15 חודשים ממסירה |
| ערבות בנקאית אוטונומית בקשר למימוש איזה מהערבויות הנ"ל בסך של 100,000 ₪ בתוספת מע"מ לכל בניין קיים. הערבות תוצמד למדד תשומות הבנייה ממועד הנפקתה. הערבות תימסר לידי בא כוח הבעלים במועד הפינוי ותוחזר ליזם במקביל להשבת ערבות חוק המכר. | לא מאושר |
| פוליסת ביטוח - היזם ימסור פוליסת ביטוח שתאושר על-ידי יועץ ביטוח מטעם הבעלים אשר שכרו ישולם על-ידי היזם. | על פי הנחיית יועץ ביטוח משותף |

- הוצאות, מיסים וכיו"ב:

| נושא | אישור / התייחסות היזם |
| --- | --- |
| היזם יישא לבדו ובאופן מלא בכל ההוצאות והעלויות מכל מין וסוג שהוא הכרוכות בביצוע הפרויקט, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור, עלויות תכנון וביצוע, הוצאת אישורי בניה, היתרי בניה, אגרות בניה, אגרות והיטלים, בניית הפרויקט, תשלומי מיסים ומע"מ, ביצוע הובלות כאמור לעיל, דמי שכירות בתקופת הפינוי, הנפקת ביטחונות עבור הבעלים, תשלום ליועצים, עלויות משפטיות, רישום בית משותף וכיוב' באופן שבו הבעלים לא יידרשו לשאת בעלויות ו/או להוציא הוצאות בגין ביצוע הפרויקט למעט אם נקבע במפורש אחרת במסמך זה. (עסקת נטו). | מאושר |
| היזם יישא בכל תשלומי המיסים, ככל שיחולו, אף אם יתגלה כי מי מבעלי הזכויות לא יהיה זכאי לפטור/הקלה במס שבח בגין פרויקט זה. לא תתאפשר פריסת מס שבח לבעלי זכויות ללא תיק במס הכנסה. | מאושר |

- ליקויים ואי התאמות

| נושא | אישור / התייחסות היזם |
| --- | --- |
| על ליקויים ואי התאמות תחול חובת היזם לבצע תיקונים בהתאם להוראות חוק המכר (דירות) וזאת מבלי לגרוע מהוראות ההסכם. | מאושר |
| היזם יפעל לתיקון הליקויים שפורטו בפרוטוקול המסירה המוקדם עד למועד מסירת החזקה ביחידת הבעלים החדשה. | ליקויים מהותיים מאושר |
| ליקויים שימצאו במסגרת פרוטוקול סופי יתוקנו בתוך שלושה חודשים ממסירת החזקה ביחידה. ליקויים אשר אינם מאפשרים שימוש סביר ו/או שתיקונם אינו מאפשר שימוש סביר ביחידה, יראו בכך כאי השלמת הדירה ומועד מסירת החזקה ידחה עד לתיקון הליקויים. במקרה שכזה, יהיה על היזם לדאוג ליחיד הבעלים הרלוונטי לסידור מגורים זמני בעל מאפיינים דומים לדירת התמורה והיזם יישא בכל העלויות הנלוות לכך, ובכלל זה, מימון ההובלה, שכ"ד של סידור המגורים הזמני וכל הוצאה נלוות, זאת אף אם עלות המגורים הזמניים כאמור, עלו בשווים על שווי השכירות להם היה זכאי אותו יחיד בעלים בהתאם להערכת השמאי, או לחילופין, ישלם לאותו יחיד בעלים כפל דמי שכירות (לפי שווי שכירות של דירת התמורה) לאותה תקופה ועד למועד מסירת דירת התמורה בהתאם להוראות ההסכם, הכל לפי בחירת יחיד הבעלים הרלוונטי. | מועדים על פי דין |
| ליקויים שימצאו ביחידה החדשה לאחר מסירת החזקה ביחידה, יתוקנו בתוך זמן סביר ולא יותר מ- 4 חודשים מאת פנית הבעלים הרלוונטי. | מועדים על פי דין |
| בכל מקרה שימצאו ביחידה החדשה, לאחר מסירתה, ליקויים אשר אינם מאפשרים שימוש סביר או שבשל אופיים תיקונם דחוף, יתוקנו הליקויים לאלתר, בהתחשב במהות הליקוי. | מאושר |

- צוות מקצועי לליווי בעלי הדירות:

| נושא | אישור / התייחסות היזם |
| --- | --- |
| החברה תישא בשכ"ט ב"כ בעלי הדירות בסך של 35,000 ₪ בתוספת מע"מ ליח"ד. סכום זה יישא הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן מיום אישור הצעת היזם. - סך של 20,000 ₪ בתוספת מע"מ כדין ישולם למשרדנו עם מינוי היזם הנבחר כדין. - סך של 20,000 ₪ בתוספת מע"מ כדין, ישולם למשרדנו עם שליחת/קבלת טיוטת הסכם היזם. - השלמה ל- 40% ישולם לאחר חתימת הרוב הדרוש על פי חוק. - השלמה ל- 60% ישולם לאחר קבלת החלטה להיתר הבניה בתנאים. - השלמה ל- 85% ישולם לאחר קבלת היתר בניה. - השלמה ל- 95% ישולם לאחר קבלת טופס 4 של כל בניין ובניין . - השלמה ל-100% ברישום הבית המשותף של הבניין החדש. | מאושר |
| החברה תישא בשכ"ט מפקח מטעם הבעלים כמקובל למשרדי הפיקוח הגדולים והמובילים בישראל. החברה תתייחס לתקציב עבור עריכת מפרט שיצורף לחוזה, בדיקת תוכניות ומפרטים ותקציב חודשי עבור ליווי בתקופת תכנון עד היתר, תקופת הביצוע והבדק, לרבות נוכחות בעת עריכת פרוטוקול מסירה לכל דירה ולרכוש המשותף ופרוטוקול בסוף תקופת הבדק (לרבות ביחס לרכוש המשותף). | מאושר |
| החברה תישא בשכ"ט יועץ ביטוח מטעם בעלי הדירות לשם בחינת וקביעת פוליסות הביטוח הדרושות במסגרת הפרויקט. | יועץ ביטוח משותף – עו"ד איציק סימון |
| החברה תישא בשכ"ט שמאי מטעם הבעלים כמקובל בפרויקטים מסוג זה. | לא מאושר |
| החברה תישא בשכ"ט יועץ מס מטעם הבעלים (עו"ד/רו"ח) | עו"ד איציק חיון |
| טיוטת ההסכם הראשונה תוצא על ידי משרד ב"כ הבעלים. [נא לאשר] | מאושר |

- מפרט טכני

| נושא | אישור / התייחסות היזם |
| --- | --- |
| המפרטים של הדירות החדשות של היזם בפרויקט לא יעלו באיכויות ובכמויות ביחס למפרטי הדירות של הבעלים. ככל והאיכות והכמות של הפריטים במפרט של היזם יעלו על אלו של דירות הבעלים, יהיו זכאים הבעלים לשדרוג המפרטים שלהם ללא תמורה מצידם. הספקים שיכללו במפרט הטכני של דירות היזם יכללו גם במפרט הטכני של דירות הבעלים. יש לצרף להצעה זו מפרט מוצע. | מאושר |
| הואיל והמפרט הטכני נקבע על בסיס הידוע והמקובל במועד חתימת ההסכם והואיל ובניית הבניינים החדשים ודירות הבעלים החדשות צפויים להתבצע, בעוד תקופה לא מבוטלת, מוסכם כי טרם הכנת המפרט הטכני הסופי לבניינים החדשים שיוכן בסמוך לתחילת ביצוע העבודות, המפקח שייבחר מטעם הבעלים והיזם יעדכנו את המפרט, כך שהמפרט הטכני הסופי שיוכן בסמוך לתחילת ביצוע העבודות כאמור ישקף את שווי המפרט של עיקרי המפרט הטכני שיצורף להסכם, בהתאם לשוויו ורמתו ביחס לתקופה של מועד חתימת ההסכם. |  |
| במסגרת המפרט הטכני יצוין סכום לצורך רכישת מוצרי חשמל |  |
| היזם יתכנן ויבנה את הבניין החדש בהתאם לתקן בנייה ירוקה [נא אשר] היזם יתכנן כי במסגרת הפרויקט יהיו גם שטחים פתוחים לשימוש הדיירים, לרבות עצים וכיו"ב [נא אשר] | מאושר |

- מסירת היחידות החדשות אחריות בדק

| נושא | אישור / התייחסות היזם |
| --- | --- |
| החברה מתחייבים להחיל כלפי בעלי הזכויות שכל סעיפי והוראות חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973, על תוספותיו ותיקוניו. | מאושר |
| המפקח מטעם הבעלים ישתתף בעריכת פרוטוקול מקדים למסירת כל אחת מדירות בעלי הזכויות החדשות וכן בפרוטוקול הסופי במועד מסירת הדירה החדשה וכן במסירת הרכוש המשותף יחד עם חברת ניהול והנציגות (המורכבת מנציגות הבעלים + נציג רוכשי דירות היזם). | מאושר |

- שונות

| נושא | אישור / התייחסות היזם |
| --- | --- |
| תביעת דייר סרבן – היזם ישא בכל הוצאות התביעה וישא בכל התחייבות שתנבע ממנה לרבות הוצאות משפט. כל סכום שייפסק לטובת בעלי הזכויות לאחר כיסוי הוצאות היזם בשל התביעה, יתחלק בין בעלי הזכויות שחתמו על ההסכם לבין היזם בחלקים שווים. היזם מתחייב כי במקרה של פס"ד המורה על מימוש יחידת הבעלים הנתבע, היזם יפעל לרכישת יחידות הסרבנים במסגרת הליך כינוס נכסים. היזם ישפה את בעלי הזכויות בגין כל הוצאה ו/או נזק שייגרם להם כתוצאה מניהול ההליך כאמור ובכל מקרה ישא בכל הוצאה שתיפסק נגדם ע"י ביהמ"ש. | מאושר |
| תחזוקת הבית המשותף עד למועד תחילת ביצוע העבודות – החברה תפרט את התקציב לביצוע תיקונים ברכוש המשותף החל מהמועד הקובע ועד לקבלת הודעת הפינוי. | 20,000 שח לכל בנין לכל התקופה |
| על החברה להתייחס לכך שבמידה והבניין יצטרך חיזוק קונסטרוקטיבי, אזי היזם יישא בעלויות ביצוע עבודות החיזוק הנ"ל וזאת החל מחתימת הרוב הדרוש ועד למועד הפינוי. | טיפול בצו בית מסוכן |
| סיוע לקשישים / בעל מוגבלויות- ההטבות הקבועות בחוק מיזמי פינוי בינוי יחולו על בעלי דירות קשישים ובעלי מוגבלויות בבניינים נשוא הפרויקט. שווי התמורה (כולל מע"מ) לקשיש תקבע על-פי דו"ח האפס של השמאי מטעם הבנק המלווה. | מאושר |
| החברה תממן את עלות שכר טרחתו של עו"ד מטעמו של הקשיש בקשר לחלופה הנבחרת על-ידו בסך של 0.5% בתוספת מע"מ משווי הדירה החלופית. | לא מאושר |
| היזם יישא בעלויות תיווך למציאת דירות חלופית עבור הקשיש ככל שיצטרך בסך של 2% בתוספת מע"מ משווי הדירה החלופית. | לשיחה |
| החברה תהא אחראית לבצע הדיווח לרשויות המס ו/או לכל גורם אחר כנדרש בקשר לחלופה הנבחרת על-ידו. | מאושר |
| החברה תתחייב להעניק לכל בעל דירה שהינו בעל מוגבלות תקציב "הנגשה" של הדירה הזמנית וכן דירה חדשה מונגשת. | שינויים במסגרת שינויי דיירים |
| עבור בעלי דירות מעל גיל 65 במועד פינוי הדירות ו/או בעלי מוגבלויות, החברה תישא בנוסף לאמור לעיל, בשירות הסעה ומעבר לדירה החלופית; |  |
| חלוקת ברווחים - ככל שהרווח בפרויקט יעלה על 17% על-פי דו"ח שמאי האחרון והמסכם של הפרויקט לבנק המלווה אשר יוכן מיד בסמוך לאחר קבלת טופס אכלוס לבניין החדש (להלן: "הדו"ח האחרון והמסכם"), יחולק שווה בשווה בין היזם לבעלי הזכויות. ככל שהרווח מהפרויקט יעלה על 17 כאמור, היזם ישלם את חלקם של בעלי הזכויות תוך 14 יום ממועד הגשת דו"ח השמאי האחרון והמסכם של הפרויקט, שחרור כל כספי הפרויקט מהבנק המלווה וסגירת חשבון הליווי הבנקאי, לפי המאוחר. כל מס שיחול על חלקם של הבעלים בגין התשלום (ככל שיחול) יחול וישולם על ידי הבעלים. | ככל והרווח בפרויקט יעלה על 18% על פי דוח 0 שיערך לצורך קבלת הליווי חלוקה ברווחיות על פי יחס קומבינציה. |
| זכויות בניה עתידיות שיאושרו לאחר השלמת עבודות הבניה, יהיו נכס משותף של כלל בעלי היחידות בבניין החדש בפרויקט לפי חלקם היחסי ברכוש המשותף. | מאושר |
| שיפוי נציגות: החברה תשפה את חברי הנציגות כנגד קבלת כל דרישה ו/או תביעה ו/או החלטה ו/או פסק-דין, שיינתנו נגדם, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורך דין (ככל שיהיה צורך בשירותיו), שיהיה עליהם לשלם בשל כל תביעה ו/או הליך משפטי שיוגשו נגדם ע"י מי מבעלי הדירות בקשר לפרויקט. החברה תתגונן בשם הנציגות ותנהל את ההליכים המשפטיים, על אחריותה וחשבונה. האמור לעיל לא יחול אך ורק במקרה של פעולה בזדון. | ובלבד ופעלו בהתאם להוראות החוזה |
| זהות הקבלן או סיווג קבלני מינימאלי: נדרשת התחייבות לסיווג קבלני ג'5. הקבלן המבצע יהיה קבלן בעל מוניטין חיובי בפרויקטים בהיקף דומה. במקרה של חברה מציעה שאינה קבלנית, יציג היזם לפחות 4 חברות קבלניות בסיווג ג'5. למפקח מטעם הבעלים תהיה זכות וטו לסירוב על זהות הקבלן מטעמים סבירים ומנומקים בלבד. | קידר הקבלן המבצע |
| זכות ביטול של ההסכם על-ידי היזם: התחייבות כי לאחר משלוח הודעת פינוי לבעלים ליזם לא תעמוד האפשרות לבטל את ההסכם ולהשיב את הבעלים לדירות הקיימות. | מאושר |

בברכה,

אורן אהרוני, עו"ד                      כפיר ידעי, עו"ד

משרד אהוד פורת ושות', עורכי דין ונוטריון